Day4 边界与稳定性测试报告
QA测试　　测试日期：2026年10月26日
本地固定提交：fd357e2；线上资源指纹独立记录，实际执行时间与环境见第2页。
本次共41个独立场景，完整步骤、预期、实际与证据见测试明细.md及reports；下表为代表用例。
	用例编号
	所属模块
	测试步骤
	预期结果
	实际结果

	B09
	边界输入
	满容量拒绝
9节点快照，在索引1插入2。
	FULL；原9节点不变，steps=[]。
	线上／本地：通过；FULL，9个原节点不变，steps=[]。
证据：B09

	U08
	连续操作
	连续插入清空
每轮先清空，再逐次尾插1至9；共3轮。
	27次插入、3次清空均正确；无残留节点或错误连线。
	线上／本地：通过；3轮共27次插入、3次清空，节点及连线正确。
证据：U08

	U11
	连续操作
	乱序响应取最后操作
同初态发两次插入，仅延迟首个真实响应600ms。
	只采用最后请求；完成后10,35,20,40。
	线上／本地：通过；延迟真实响应600ms，最后请求生效。
证据：U11

	U12
	控制状态
	重置后迟到响应失效
插入响应延迟800ms；请求发出后立即重置。
	保持默认8,17,29,41，旧响应失效。
	线上／本地：通过；延迟800ms，重置后保持默认结构。
证据：U12

	U06
	连续操作
	快速播放暂停
重播后快速播放／暂停20次，等待1500ms。
	最终暂停，步号稳定；单步仍正确。
	线上／本地：通过；20次快速播放暂停，等待后步号稳定。
证据：U06


以上5项为当天实际执行的代表检查；未通过的检查在下一页如实记录。
当日问题与结果汇总
QA测试　　Windows／Edge 156.0.4314.42；Node v24.22.1；Playwright 1.62.1。
执行：线上10-26 16:29:22 至 10-26 16:34:04；本地10-26 16:35:17 至 10-26 16:36:10（Asia/Shanghai）。
	执行类别
	通过
	失败
	跳过／阻塞
	记录数

	线上网站
	40
	1
	0／0
	41

	本地固定版本
	40
	1
	0／0
	41


当天结果：线上与本地分别40项通过、1项失败；两环境对应同一组41个场景。未通过项目为播放按钮状态提示。
D4 001 播放按钮未提示暂停
	用例编号
	所属模块
	测试步骤
	预期结果
	实际结果

	U16
	控制状态
	游客进入单链表；生成真实插入计划；1档开始播放，立即读取按钮文字与可访问状态，再点击暂停。
	播放中按钮以文字、aria-label或title明确提示“暂停”；暂停后恢复播放含义。
	线上／本地：失败。播放中与暂停后均显示“▶ 播放”；未提供状态提示。
证据：U16


建议处理角色：前端播放控制。建议播放中提示暂停，暂停后提示播放，并同步可访问状态、完成态和重播状态。
版本：本地fd357e27facc2d8e5cd9cd0a99930d2071f9ffc3；.NET SDK 10.0.401。线上https://116.205.143.243/，4个资源SHA-256见reports/online/resource-fingerprints.json；后端Git版本未公开。
完整范围：边界输入B01—B23；页面、连续操作与控制U01—U16；环境检查ENV01—ENV02。
核对：当日独立复跑记录中的41项状态一致。原始测试时间保持不变；本次仅整理文档，未重新执行线上操作。
自查：逐项证据、两环境统计、文档元数据与截图核对；结果见reports/final-check.json。
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